Stöðuskýrsla

# Inngangur

Þessari skýrslu er ætlað að gefa yfirlit yfir stöðu verkefnisins. Hugmyndin er að aðilar verkefnisins fái stutta og hnitmiðaða skýrslu sem gefur upplýsingar um stöðu verkefnisins og hve mikið hefur áunnist frá síðustu stöðuskýrslu.

Hægt er að nálgast öll skjöl á heimasíðu verkefnisins í Github:

https://github.com/jbg23/Sprint1, https://github.com/jbg23/Sprint2, https://github.com/jbg23/Sprint3 og https://github.com/jbg23/Sprint4

# **Greining, hönnun, prófun. Tímabilið mars – apríl** 2019.

Áætlun fyrir tímabilið er listuð hérna með verkþáttum sem er lokið:

1. Greining. Heildaryfirlit. Notendasögur uppfærðar
2. Prófanir
3. Borð 4: Hönnun hugbúnaðar, hönnun viðmóts, prótótýpa
4. Tenging milli borða: Hönnun hugbúnaðar
5. Staðsetning í völundarhúsi: Hönnun hugbúnaðar, hönnun viðmóts, prótótýpa
6. Umfangsmat uppfært. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 4
7. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 4
8. Verkáætlun uppfærð
9. Áhættumat uppfært

Ólokið:

Allir verkþættir eru á áætlun.

## Staða helstu verkhluta

Eins og sjá má hér að ofan náðist að ljúka öllum verkþáttum tímabilsins.

## Verkþættir sem unnið var í á tímabilinu

-----

# Útgáfa í heild

# Á lokafundi við fjórða hlið þann 12. apríl var farið yfir alla liði verkefnisins og ákvörðun tekin um að loka fjórða hliði þar sem öllum verkþáttum tímabilsins var lokið. Því er staðan sú að verkefnið er á áætlun og er það því metið svo að flagg vegna áhættumats sé blátt.

Flögg:

**Grænt**: Á áætlun. Lítil áhætta

**Blátt**: Fram úr áætlun. Áhætta sýnileg

**Rautt**: Ófyrirsjánleg verklok. Mikil áhætta